# GUIDE DE CONDUITE D’OPERATION

L’objet du présent document est de présenter la gestion projet liée à l’opération Villavenir.

Ce document est produit à l’attention des équipes projets. Il émane des réflexions menées par le comité de pilotage régional et les comités techniques départementaux.

Il s’agit d’un document consensuel qui sert de base à l’animation des opérations Villavenir.

# Objet du comité technique

Le comité technique départemental est composé de représentants des partenaires régionaux de Villavenir et des équipes projets. Il est défini pour chaque opération. Les listes des partenaires sont disponibles en annexe de ce document.

- Entreprise

- Représentant de l’ARCA

- Représentant de l’ordre des architectes

- Maître d’ouvrage de l’opération

- Maître d’œuvre de l’opération.

L’objectif de ce comité technique est d’apporter le retour terrain dès la conception pour assurer une mise en œuvre de qualité.

Le comité technique départemental se réunit afin de valider les choix

- au lancement du projet avec le maître d’œuvre (validation du programme)

- à la fin de l’esquisse +

- à la fin de l’APD

- à la fin du DCE

# Conception

Les opérations Villavenir doivent atteindre le niveau de performance énergétique BBC. Pour se faire, il est essentiel d’associer les bureaux d’étude thermique des équipes projets dès les premières phases de conception

Les maîtres d’œuvre réaliseront autant que faire ce peut les détails d’exécution

# Chantier

## Appel d’offre

Modalités d’appel d’offre

Il est souhaité que les opérations Villavenir soient représentatives des différents types de marché :

- Appel d’offre restreint

- Entreprise générale

- Macro lot

- Corps d’états séparés

Les maîtres d’ouvrage et équipes de maîtrise d’œuvre informeront l’animateur Villavenir des possibilités qui s’offrent à eux dans le cadre de leur marché et de leur choix préférentiel. Le comité de pilotage orientera ensuite les opérations vers l’un ou l’autre des types de marchés.

Contenu de l’appel d’offre

Le DCE :

- Comprendra un quantitatif suffisamment précis

- Acceptera les variantes

Le CCTP et CCAP seront relus par les juristes de la fédération et des techniciens. Le maître d’ouvrage s’engage à adresser une version de ces documents à Sandrine Gournay qui transmettra.

Les éléments suivants seront joints à l’appel d’offres entreprises :

- Cadre de réponse au mémoire technique

- Cadre de réponse de la note environnementale (annexe de la charte chantier propre).

- Charte chantier propre Villavenir à annexer au marché afin de la rendre obligatoire

- Prescriptions générales dans le cadre de Villavenir

- Proposition facultative : Dans l’appel à candidature, proposer une date de réunion au cours de laquelle les entreprises pourront bénéficier d’une présentation de l’opération avant de rendre leurs offres.

Le CCAP prévoira des pénalités spécifiques pour le non respect des engagements pris dans la notice environnementale (50€ par manquement constaté et notifié à l’entreprise).

Le règlement de consultation demandera une signature de la charte chantier propre et la notice environnementale complétée.

Contenu des réponses des entreprises

Le PPSPS (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé) doit être joint à la réponse.

Une note environnementale est demandée aux entreprises. L’objectif est de laisser les entreprises exprimer leurs propositions en terme de réduction des nuisances de chantier liées à leur activité et de gestion des déchets. Elle est obligatoire, ainsi que la signature de la charte chantier propre.

Critères de sélection

Le maître d’ouvrage retiendra pour la réalisation du chantier les entreprises les mieux disantes. Pour se faire, il peut s’appuyer sur le document «Marchés publics de travaux, choix de l’offre économique la plus avantageuse »

Les critères de pondération de la notation tiendront compte des critères suivants :

- La qualité

- La valeur technique (y compris qualifications)

- Les performances en matière de protection de l’environnement

- Le coût global d’utilisation

Plus globalement d’autres critères sont proposés dans le chapitre III du guide.

Les variantes seront acceptées.

## organisation du chantier

Base vie

Les bases vie comporteront au minimum : le chauffage, des sanitaires, des vestiaires, un lavabo, une table, un micro onde. Ces éléments seront demandés dans le dossier de candidature. Elles resteront en place tout au long du chantier. Le ménage sera prévu dans le compte prorata.

Signalétique

Sur les chantiers :

- Panneau de chantier mis en place par le maître d’ouvrage. Ce panneau mentionnera l’opération Villavenir (logo et structures partenaires). La mise en page est assurée par l’équipe de maitrise d’œuvre. Le comité de pilotage fournira les logos à utiliser.

- Panneau de signalisation pour sécuriser le public mis en place par le comité de pilotage Villavenir

- Bâche de communication avec les logos des partenaires et sponsors à accrocher sur les clôtures de chantier. Elle sera réalisée par le comité de pilotage Villavenir

Un fléchage sera assuré dans la ville pour diriger vers le chantier Villavenir. Cette signalétique est prise en charge par le comité de pilotage Villavenir.

Suivi de chantier

Un prestataire est missionné par le comité de pilotage régional pour faire du recueil d’information sur les chantiers sur la thématique « qualité de la mise en œuvre, performance énergétique et étanchéité à l’air ». Ces informations serviront de base à la création de supports pédagogiques.

L’accès aux chantiers est libre pour cet interlocuteur.

Réunions de chantier

Un effort particulier sera fait par les architectes et entreprises pour les réunions de chantier. Une charte de bonne conduite sera signée par les deux parties en début de chantier (cf. document proposé).

## Chantier vert

Une attention toute particulière doit être portée aux chantiers pour ce qui est de la réduction des nuisances et la sécurité. La réussite d’un chantier propre dépend de l’implication de chacune des parties (entreprises, maître d’œuvre, SPS, maître d’ouvrage).

Des référents chantier vert seront nommés :

- Un responsable environnement par entreprise qui sera l’interlocuteur unique

- Un référent environnement coté maîtrise d’œuvre ou SPS.

Les intervenants du chantier s’engagent à suivre les formations proposées (cf. paragraphe formation)

La charte chantier propre Villavenir est à annexer au marché. Il s’agit d’une charte d’engagement mutuel de toutes les parties prenantes du projet (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises). Elle présente les obligations communes liées à l’opération Villavenir. Les maîtres d’ouvrage qui disposent de leur propre charte chantier vert peuvent l’utiliser en plus de la charte Villavenir.

Chaque maître d’ouvrage choisit en fonction du chantier le mode de tri des déchets : bennes sur place ou déchets emportés par les entreprises. Toutefois, les chantiers Villavenir permettront de constater les coûts réels de traitement des déchets. Aussi, les bordereaux de suivi des déchets et les factures de traitement seront demandées aux entreprises afin de réaliser un bilan financier du traitement des déchets et de s’assurer de leur traçabilité.

Des logotypes déchets sont disponibles auprès de la FFB (ou en téléchargement sur www.dechets-chantier.ffbatiment.fr) pour installation sur les espaces de stockage de déchets.

# ANIMATION - COMMUNICATION

## Animation sur chantier

Des animations seront réalisées sur les chantiers.

L’accès au chantier Villavenir devra être facilité dans le cadre de ces animations qui se tiendront au moins :

- Pendant les coulisses du bâtiment (octobre de chaque année)

- Pendant la fête de la science (novembre de chaque année)

- Pendant le test d’étanchéité à l’air sur le bâtiment.

## Lettre d’information

Une lettre d’information Villavenir sera diffusée 4 fois par an.

Les maîtres d’ouvrage autorisent la diffusion d’articles et d’illustration de leur opération. Les intervenants du chantier seront amenés à témoigner dans le cadre des publications.

# FORMATION - competences des intervenants

## Coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS aura une mission de suivi de chantier propre.

Il doit donc être formé à l’environnement, à la gestion des déchets. Ces compétences seront vérifiées dans l’appel d’offre.

## Entreprises

Les entreprises retenues s’engagent à participer aux formations et réunions techniques proposées dans le cadre de Villavenir. Elles signent un engagement dans la remise de l’offre (modèle fourni par la FFB).

Parmi les formations obligatoires

- Réunion de présentation du projet par l’architecte et le maître d’ouvrage afin de connaître l’opération sur laquelle elles vont travailler. Cette réunion se tient à chaque entrée d’une nouvelle entreprise sur le chantier. L’ensemble des ouvriers et compagnons doivent être informés des objectifs de l’opération. Les chefs d’équipe et le correspondant environnement de l’entreprise seront obligatoirement présents et informeront les compagnons. L’idéal étant que l’ensemble des compagnons participent à la réunion. Les modalités des réunions de chantier et la charte de bonne conduite sont signées dans le cadre de cette première réunion.

- Une réunion technique de sensibilisation est organisée pour chaque entreprise qui rentre sur le chantier pour présenter : le projet, les principes d’un chantier vert, le mode de gestion des déchets.

- Les entreprises seront présentes pendant le test d’étanchéité à l’air. Le bureau d’étude expliquera de manière pédagogique les modalités du test.

D’autres formations non obligatoires seront organisées dans le cadre de Villavenir, pour les entreprises, y compris celle non concernés par les marchés Villavenir.

- Réponse au mémoire technique et environnemental

## Architectes et maitres d’ouvrages

Dans le cadre des animations Villavenir, des réunions d’information et formation communes seront proposées aux acteurs des projets (pièces écrites, étanchéité à l’air…)